Техническое задание
разработка коммуникационного центра

Платформа: 8.2.19.90 (Толстый клиент)
Конфигурация: УТ 10.3 (более 50% переписана)
Тип Базы Данных: Файловая
Режим форм: Обычные формы
Запуск приложения производится подключением по RDP протоколу к Server 2008 R2

Вид доработки конфигурации

Создание коммуникационного центра для обеспечения внутреннего оборота задач, сообщений и ЗРС.

Доработку конфигурации можно разбить на три этапа.:

1) Создание задачи «КоммуникационныйЦентр»
включает в себя разработку форм и связей коммуникационного центра

2) Доработка обработки «рабочий стол»
для визуализации новых сообщений

3) Доработка справочника «физические лица»
для возможности создания коммуникационных линий из карточки физического лица

Второй и третий этапы могут разрабатываться параллельно несколькими разработчиками.

По завершении всех этапов разработки, тестирования и внедрения данный документ можно считать полностью выполненным и завершенным.

С календарным планом разработки данного технического задания можно ознакомиться в документе «Календарный план разработки технического задания «Техническое задание разработка коммуникационного центра»».

Цели разработки

Построение коммуникационных линий по организующей схеме.
Быстрое создание, доставка: сообщений, задач и ЗРС
Создание централизованных задач пользователей ИБ
Легкая и быстрая информационная связь с ответственными лицами в соответствии с их должностями.

Объекты конфигурации требуемые в доработке

Описание необходимых изменений
Детальное описание необходимых изменений можно найти в следующих документах:
«Техническое задание Создание задачи «КоммуникационныйЦентр»»
«Техническое задание доработка обработки «рабочий стол»»
«Техническое задание доработка справочника «физические лица»»

Условия работы
Разработчик производит работы на выделенном сервере заказчика — песочнице (машина под управлением Microsoft Server 2008 R2). Подключение к песочнице реализовано по протоколу RDP. Разработчику на электронную почту высылаются корпоративный свод правил при работке ПО для нужд заказчика и данные для подключению к песочнице которые содержат в себе:
- ip адрес сервера;
- имя пользователя доступа к серверу;
- пароль для доступа к серверу;
- имя пользователя для доступа в 1С;

При подключении на рабочем столе разработчика находятся ярлык 1С и ярлык на папку в которой находится БД(база данных) и иные необходимые папки и файлы при разработке ПО. Сама БД находится в папке C:/1C/base/ Прежде чем вносить какие-либо изменения в конфигурацию не забывайте делать копии. Копии БД и конфигурации можно складывать в папку backup.

Важно чтобы при написании программного кода разработчик придерживался свода правил высланного на электронную почту.