***Техническое задание на доработку (разработку)программных продуктов 1С Предприятие.***

**Заказчик: ООО Климат**

**Исполнитель:**

**Дата составления: 23.04.2018**

**Срок исполнения: 1 месяц**

**Конфигурация:**  Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.12.12) клиент-серверный вариант

**Краткое описание:** Доработка конфигурации для ускорения работы менеджеров по продажам

Требуется загрузка смет в 1С.

**Постановка задачи:**

1. На основании сметы и данных по отгрузке со склада материалов на объект в программе 1С производится автоматическое списание материалов.
2. На основании отгрузки со склада и данных прорабов (ежедневные отчеты о выполненных работах) в программе 1С формируется акт выполненных акт выполненных работ КС-2 по объекту за определенный выбранный период в формате Exel.
3. На основании отчетов прорабов о выполненных работах в программе 1С формируется накопительная ведомость (по месяцам) с указанием общего объема по смете, выполненного объема по месяцам и остатком к выполнению ( форма КС-6).
4. Сейчас используемые материалы вводятся в заказ покупателя вручную. На основании заказа покупателя формируется требование-накладная, которая является документом списания материалов.
5. Для составления смет используется программа Гранд-Смета. Поступление материалов, закупленных по смете, они отражают в «1С:УНФ» в Заказе покупателя, на основании которого формируется Заказ поставщику.
6. Есть обработка ЗагрузкаИзГрандСметы. Выполняет загрузку локальной сметы или акта выполненных работ (КС-2) из файла .xml в в соответствующие табличные части обработки. Полученные данные можно адаптировать для выгрузки в табличную часть документа типовой конфигурации 1С.