УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Стройметиз»

___________________/Братухин Ю.А./

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку дополнительного функционала

Содержание:

- Общая информация ……………………………………………………………………………….1

- Содержание технического задания………………………………………………………………1

- Ресурсы технического задания……………………………………………………………………2

- График выполнения технического задания..............…………………………………………...2

- Общая информация.

  - Общая информация о техническом задании представлена в таблице №1.

Таблица №1 «Общая информация о техническом задании»

| Краткое именование технического задания | Адресное хранение товара |
| --- | --- |
| Исполнитель технического задания | Сторонний подрядчик |
| Заказчик | Начальник отдела складской логистики |

- Содержание технического задания.

  - Цель.

- Повышение эффективности использования площадей склада.

- Оптимизация размещения товаров в ячейках.

- Оптимизация отбора товара на складе.

- Оптимизация бизнес-процесса учета запасов на складе «Склад №4 (Фасованный крепеж-ритейл)».

  - Ограничения технического задания.

- В рамках выполнения технического задания используется отраслевое решение «1С8.2: Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ред. 1.1.». За основу взята типовая конфигурация«1С8.2: Управление торговлей ред. 10.3».

- Автоматизация бизнес-процесса ориентирована на минимизацию изменений типового функционала внедряемого в существующую учетную систему.

- Дополнительный функционал, необходимый для реализации бизнес-процесса, использует возможности платформы бизнес-приложений «1С: Предприятие 8».

- Для выполнения операций приемки, перемещения, размещения, сборки товара применяется оборудование ТСД Point Mobile 450, ПО Smart Mobile и Батч-Драйвер для 1C фирмы Cleverence, предусматривающий непосредственное подключение к рабочему месту через USB-порт.

  - Критерии окончания технического задания.

- Разработана адресная система хранения товаров на складе  «Склад №4 (Фасованный крепеж-ритейл)».

- Достигнута максимально возможная информативность сотрудников склада о наличии и месте хранения товара.

- Реализована возможность использования складского оборудования ТСД.

- Достигнуто максимально возможное упрощение разнесения остатков по ячейкам документами движения товаров.

  - Описание бизнес-процесса.

    - Адресация ячеек склада.

- Разделить склад на  зоны, ряды, стеллажи, ячейки. Все пространство склада разбивается на области с указанием адресации.

Все это описывается в ИС с помощью дерева адресации.

Приме): F – 1 – 3 – 2 – 1

Где: F (зона) – 1 (номер стеллажа) – 3 (3- номер стеллажного пролета) – 2 (2-ая полка) – 1 (1-ое паллето-место)

F1-3

F1

F1-3-2-1

F1-3-2

В кодировании адресов складов №3 Фасовка и №4 (Фасованный крепеж-ритейл) необходимо так же ввести номер этажа.

Пример: 4В – 1 – 3 – 1

Где: 4 (этаж) –  В (зона) – 1 (номер стеллажа) – 3 (3- номер стеллажного пролета) – 1 (1-ая полка)

- Адресация пространства касается не только мест хранения товара, но и мест сборки, упаковки, приема, выдачи, контроля товара – т.е. в общем, всех мест, где может находиться/двигаться товар. Для учета товаров, размещенных на полу необходимо так же обозначить проходы между стеллажами. Размещение на полу обозначается двумя буквами зоны и номерами рядов между которыми находится проход, а так же номером стеллажа, напротив которого стоит товар.

Пример: F2/F3 – 3

Где: F2/F3 (размещение на полу между стеллажами F2/F3) –  3 (около 3 стеллажного пролета)

Размещение на полу склада №4 (Фасованный крепеж-ритейл) так же обозначается с учетом этажей.

Пример: 4В2/В3 – 3

Где: 4 (на четвертом этаже) – В2/В3 (размещение на полу между стеллажами В2/В3) –  3 (около 3 стеллажного пролета)

Так как на сегодняшний момент мы не имеем возможности хранить весь товар, числящийся на складе №4 (Фасованный крепеж-ритейл) в зоне, относящейся к этому складу, и зачастую товар физически размещается на других складах, при формировании отгрузки приоритет имеют зоны склада Фасовка №4.

- Система хранения товара в ячейках используется для хранения товара, для быстрого выполнения операций сборки, перемещения, размещения и приемки.

- Идентификация складских ячеек определяется штрихкодированием типа EAN128 или code128 при помощи ТСД с использованием заранее созданных шаблонов ячеек в конфигурации ПО Mobile Smart:

- Для ячейки 4В6-3-4 со штрихкодом 20044В6-3-4 шаблон:

Имя ячейки: {яч}{буква}{a}-{b}-{bc}

Шаблон штрихкода: 2{секция:1}{префикс:2}{яч:1}{буква:@[A-Z]}{a:1}-{b:1}-{bc:1};

- Для ячейки 4В10-3-4 со штрихкодом 20044В6-3-4 шаблон:

Имя ячейки: {яч}{буква}{a}-{b}-{bc}

Шаблон штрихкода: 2{секция:1}{префикс:2}{яч:1}{буква:@[A-Z]}{a:2}-{b:1}-{bc:1};

- Для ячейки 1B1/B2-1 со штрихкодом 20041B1/B2-1 шаблон:

Имя ячейки: {яч}{буква}{a}/{буква}{b}-{bc}

Шаблон штрихкода: 2{секция:1}{префикс:2}{яч:1}{буква:@[A-Z]}{a:1}/{буква:@[A-Z]}{b:1}-{bc:1};

- Для ячейки 1B9/B10-1 со штрихкодом 20041B9/B10-1 шаблон:

Имя ячейки: {яч}{буква}{a}/{буква}{b}-{bc}

Шаблон штрихкода: 2{секция:1}{префикс:2}{яч:1}{буква:@[A-Z]}{a:1}/{буква:@[A-Z]}{b:2}-{bc:1};

- Зоне приемки (ячейке) присвоить наименование «Приемка».

- Запретить возможность отгрузки товара из зоны приемки.

    - Основные складские операции.

2.4.2.1. Поступление товара, размещение товара, перемещение товара между ячейками.

| Наименование работы | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Разработка документа "Размещение (перемещение)" | - Выполняет поступление товаров по складским ячейкам при приемке и перемещении товара между складскими ячейками - Выполняет движения товаров по регистру накопления "Товары в ячейках" и регистру сведений «Размещение номенклатуры по ячейкам». - Документ должен создаваться автоматически и вручную с использованием механизма выгрузки данных из ТСД - Документ содержит следующие реквизиты - Организация - Ответственный - Исполнитель - Вид операции: размещение, перемещение - Статус: подготовлено, в работе, выполнено без ошибок, выполнено с ошибками - Склад - Зона отгрузки - Зона приемки - Распоряжение («Поступление товаров и услуг», «Перемещение товаров») - Комментарий - Табличная часть «Товары» - Номенклатура - Количество (к размещению) - Количество (размещено) - Ед. измерения - Коэффициент - Характеристика товара - Ячейка - Серия - Особенности работы с документами и ТСД: - При размещении товара по складским ячейкам без печатной формы «М-4.3 (наша)»* в ТСД, предварительно, выбирается операция размещения товаров. Сканируется штрихкод исполнителя из карточки сотрудника, загружается информация о товаре и его количестве из документа «Поступление товаров и услуг» или «Перемещение товаров» из программы 1С и фактическое отражение этого товара и количества в ТСД. При выгрузке информации из ТСД в программу 1С происходит автоматическое сравнение «планового» количества товара и «фактического» по ранее загруженным данным из вышеуказанных документов и автоматическое формирование, и проведение документа «Размещение (перемещение)». При условии несоответствия товара, количества или ячеек, документ проводится со статусом «Выполнено с ошибками», автоматически формируется документ «Установка блокировки ячейки», проводится, блокируя ячейку до устранения несоответствия - При размещении товара по складским ячейкам с печатной формой «М-4.3 (наша)»*ТСД, предварительно, выбирается операция размещения товаров. Сканируется штрихкод документа из печатной формы, штрихкод исполнителя из карточки сотрудника и заполняется фактическое количество товара. При загрузке информации из ТСД в программу 1С происходит автоматический поиск документа «Поступление товаров и услуг» или «Перемещение товаров», автоматическое сравнение «планового» количества товара и «фактического» и автоматическое формирование, и проведение документа «Размещение (перемещение)». При условии несоответствия товара, количества или ячеек, документ проводится со статусом «Выполнено с ошибками», автоматически формируется документ «Установка блокировки ячейки», проводится, блокируя ячейку до устранения несоответствия - При перемещении товара из одной ячейки в другую вручную создается документ «Размещение (перемещение)». В ТСД, предварительно, выбирается операция перемещения товаров. Сканируется штрихкод документа из печатной формы, штрихкод исполнителя из карточки сотрудника, ячейка, из которой собираемся переместить, товар, ячейка, в которую собираемся переместить товар, задается количество. При выгрузке информации из ТСД в программу 1С происходит автоматическое сравнение «планового» количества товара и «фактического», автоматическое заполнение и проведение документа «Размещение (перемещение)». При условии несоответствия количества товаров в ячейке, автоматически формируется документ «Установка блокировки ячейки», проводится, блокируя ячейку до устранения несоответствия - Доступ к документу предоставлен ролям: Оператор отгрузок, Оператор склада, Кладовщик, Заведующий складом | Выполнено. |

| Разработка новой печатной формы «Акт расхождений» для документа «Поступление товаров и услуг» | - Информирует о несоответствии «планового» и «фактического» количества товаров |  |
| --- | --- | --- |
| Разработка регистра накопления «Товары в ячейках» | - Вид регистра: остатки - Измерения: - Организация - Номенклатура - Характеристика номенклатуры - Ячейка - Серия - Ресурсы: - Количество - Подчинен регистратору: «Размещение (перемещение)», «Ввод остатков», «Пересчет товара» - Доступ к документу предоставлен ролям: Оператор отгрузок, Оператор склада, Кладовщик, Заведующий складом | Выполнено. |
| Отчет «Остатки товара по складским ячейкам» | - Информирует об остатках товара по складским ячейкам за период, с отборами по организациям, складам, ячейкам и количеству остатка - Доступ к документу предоставлен ролям: Оператор отгрузок, Оператор склада, Кладовщик, Заведующий складом |  |

2.4.2.2. Сборка товара.

| Внесение изменений в документ «Задание на сборку» и печатные формы сборочных листов | - Выполняет расход по складским ячейкам - Выполняет движения товаров по регистру накопления "Товары в ячейках" - Новые статусы документа: выполнено с ошибками, выполнено без ошибок - Особенности работы с документом и ТСД: - Товары в печатной форме «Сборочный лист» располагаются по установленным правилам размещения (максимальное приближение к зоне отгрузки) - При сборке товара под отгрузку в ТСД, предварительно, выбирается операция сборки. Сканируется штрихкод документа из печатной формы «Сборочный лист», штрихкод исполнителя из карточки сотрудника и товар для сборки. При выгрузке информации из ТСД в программу 1С происходит автоматическое сравнение «планового» количества товара и «фактического». При условии несоответствия количества товаров в ячейке, пересортице, автоматически формируется документ «Установка блокировки ячейки», проводится, блокируя ячейку до устранения несоответствия | Выполнено. |
| --- | --- | --- |
| Разработка нового документа «Установка блокировок ячеек» | - Выполняет блокировку товаров в ячейке, которые не будут доступны при выполнении процессов размещения, перемещения и отгрузки - Реквизиты документа: - Организация - Ответственный - Комментарий - Склад - Табличная часть «Складские ячейки»: - Ячейка - Тип блокировки: размещение, перемещение, сборка, полная - Отменено - Для снятия блокировки товара в ячейке необходимо в табличной части документа в колонке Отменено установить соответствующий флаг и провести документ. - Формируется автоматически или на основании документов «Размещение (перемещение)» и «Задание на сборку» - Выполняет движения по регистру сведений «Блокировки складских ячеек» - Доступ к документу предоставлен ролям: Оператор отгрузок, Оператор склада, Кладовщик, Заведующий складом | Выполнено. |
| Разработка нового регистра сведений «Блокировки складских ячеек» | - Измерения: - Ячейка - Товар - Ресурсы: - Тип блокировки: размещение, перемещение, сборка, полная - Непериодический - Подчинен регистратору: «Установка блокировок ячеек» - Доступ к документу предоставлен ролям: Оператор отгрузок, Оператор склада, Кладовщик, Заведующий складом | Выполнено. |

2.4.2.3. Дополнительный функционал.

| Разработка отчета «Сведения по блокировке ячеек» | - Информирует о состоянии блокировок складских ячеек - Доступ к документу предоставлен ролям: Оператор отгрузок, Оператор склада, Кладовщик, Заведующий складом |  |
| --- | --- | --- |
| Разработка нового документа «Пересчет товара» и печатных форм | - Используется для подбора товаров к пересчету, ввода фактического количества товарных остатков и работы с печатными формами - По результатам пересчета оформляются соответствующие складские акты Оприходование излишков товаров, Списание недостач товаров, Пересортица товаров, Порча товаров. Складские акты создаются только по документам пересчета в статусе Выполнено - На основании документа формируются документы «Списание товаров», «Оприходование товаров». - Реквизиты документа: - Исполнитель - Ответственный - Комментарий - Организация - Склад - Статус: подготовлено, в работе, внесение результатов, выполнено - Ячейка, в которую необходимо перемещать обнаруженные излишки товаров - Ячейка, в которую необходимо перемещать испорченные товары - Признак использования отдельной ячейки излишков для товаров отсутствующих по учету - Признак использования отдельной ячейки для испорченных товаров - Табличная часть «Товары»: - Количество - Количество (факт) - Номенклатура - Характеристика номенклатуры - Ячейка - Излишек / Порча - Серия - Выполняет движение по регистру накопления «Товары в ячейках» - Доступ к документу предоставлен ролям: Оператор отгрузок, Оператор склада, Кладовщик, Заведующий складом |  |
| Разработка нового документа «Заявка на предварительную сборку» | - Не выполняет движений по регистрам - Создается при самовывозе на основании заказа покупателя - Информирует о начале процесса формирования документа «Отгрузка» - Реквизиты документа: - Организация - Ответственный - Контрагент - Договор контрагента - Статус: в работе, к отгрузке - Табличная часть «Распоряжения» - Документ - К отгрузке - Доступ к документу предоставлен ролям: Менеджер по продажам, Оператор отгрузок, Оператор склада, Кладовщик, Заведующий складом |  |
| Разработка нового регистра сведений «Реестр необнаруженного товара» | - Без регистратора - Запись создается автоматически из документа «Задание на сборку», автоматически создается документ «Перемещение товаров» на склад «Арест» или вручную - Измерения: - Дата - Ответственный - Номенклатура - Единица измерения - Характеристика номенклатуры - Склад - Ресурсы: - Дата - Количество - Дата найден - Количество найден - Реквизиты - Документ перемещения - Документ списания - Акт списания |  |
| Изменение рабочего стола «Оператор склада» | - Дополнительный функционал, в связи с созданием новых объектов в программе 1С | Выполнено. |
| Изменение рабочего стола «Оператор отгрузок» | - Дополнительный функционал, в связи с созданием новых объектов в программе 1С |  |

2.4.3. 		Дополнительные сведения.

    - Обработки выгрузки номенклатуры и выгрузка документов на ТСД доработаны и интегрированы в конфигурацию 1С с наименованием «ВыгрузкаНоменклатуры» и «ВыгрузкаДокументов» соответственно. Изначально эти обработки поставляются разработчиками Батч-драйвера для 1С.

    - Обработка загрузки документов в базу 1С интегрирована без доработки в конфигурацию 1С с наименованием «ЗагрузкаДокументов». Требуется доработка по загрузке нескольких документов из ТСД в соответствии с настройками обработки обслуживания торгового оборудования. Изначально эти обработки поставляются разработчиками Батч-драйвера для 1С.

    - Учет сотрудников склада уже реализован в справочнике «Сотрудники склада». Предусмотрено штрихкодирование сотрудников и печать бейджа со штрихкодом.

    - Учет складских ячеек реализован в подчиненном справочнике «Складские ячейки». Предусмотрено штрихкодирование ячеек и печать этикеток с ячейками.

    - За основу системы адресного хранения взята конфигурация «1С8.3: Управление торговлей ред. 11».

2.4.5.  Требования к функционалу работы с ТСД.

- Типовых операций в поставляемой конфигурацией для ТСД достаточно и не требуется разработки новых операций.

- Доработка алгоритмов операций:

| Наименование операции | Типовой алгоритм подбора товара с ячейками | Описание изменения |
| --- | --- | --- |
| Приход на склад | При сканировании товара требуется каждый раз сканировать ячейку. | Сканировать один раз ячейку и подбирать сканированием несколько товаров. Предусмотреть смену очередной ячейки для очередного подбора сканированием товара. |
| Подбор заказа | При сканировании товара требуется каждый раз сканировать ячейку. | Сканировать один раз ячейку и подбирать сканированием несколько товаров. Предусмотреть смену очередной ячейки для очередного подбора сканированием товара. |
| Перемещение по ячейкам | При сканировании товара требуется каждый раз сканировать ячейку. | Сканировать один раз ячейку и подбирать сканированием несколько товаров. Предусмотреть смену очередной ячейки для очередного подбора сканированием товара. |