План автоматизации производственных процессов (материальная цепочка) в "1С: Комплексная автоматизация"

- ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

  - Перечень подсистем, подлежащих автоматизации.

# В рамках задач, находящихся в зоне ответственности исполнителя проекта, предстоит автоматизация следующих подсистем:

- НСИ и администрирование

- Производство

- Склад и доставка

- Продажи

- Закупки

- Бухгалтерия

- Бюджетирование

- Логистика

  - Ключевые задачи проекта

- Организовать в системе прослеживаемость материалов в требуемых единицах учета

- Организовать прослеживаемость готовых изделий и связанной с ним дополнительной номенклатуры (комплектация). Справочный учет серийных номеров.

- Настроить автоматическую передачу материалов между собственными организациями (схема «Интеркампани»)

- Организовать в системе реализацию и списание продукции, отгружаемой дополнительно(комплектация)

- Организовать в системе закупку всех необходимых для производства материалов и комплектующих на различные организации

- Организовать в системе автоматическое создание заказов из кабинета дилера и AmoCRM

- РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

  - Этапы проекта внедрения "1С: Комплексная автоматизация"

План этапов работ

| № этапа | Описание этапа |  | Согласующие лица, ФИО, должность | Трудозатраты, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Настройка подсистемы НСИ и администрирование для демонстрации тестового примера (пример реализуется для оптового покупателя) |  |  |  |
| 1.1 | Требуется выполнить настройки: - учетной политики всех организаций, входящих в структуру предприятия - учета серий для складов и номенклатуры - работу подсистемы Интеркампани - настроить виды цен и их использование для передачи между организациями - настроить вид номенклатуры с типом «набор», его ценообразование в системе - внести спецификацию выбранного тестового изделия - внести номенклатуру для всех комплектующих, материалов и работ для производства тестового изделия - настроить отчетную форму «Ведомость по товарам на складах» для отображения конвертации шт в кг |  |  |  |
| 1.2 | Требуется внести доработки в систему: -доработка документа реализации -создание ввода на основании документа внутреннего списания при реализации на комплектацию -доработка заполнения табличной части внутреннего списания комплектами |  |  |  |
|  | Результат: система настроена под требования заказчика, настройки позволяют реализовать тестовый пример в полном объеме |  |  |  |
| 2. | Демонстрация выполненных работ | Директор Начальник производства Начальник склада |  |  |
|  | Подсистема закупки | В рамках сдачи работ вручную создается заказ поставщику, производится закупка всех необходимых для выпуска изделия материалов и комплектующих, на различные организации предприятия, производится приемка на склад с использованием ордерной схемы (использована у заказчика) |  |  |
|  | Подсистема продажи | В рамках сдачи работ в системе 1С:КА вручную создан заказ клиента в разделе «оптовые продажи» |  |  |
|  | Подсистема производство | В рамках сдачи работ произведена передача необходимых для производства материалов на склады и кладовые цеха (используется схема складов, используемая заказчиком и настроенная в системе на текущий момент): Из ООО в ИП — по «давальческой» схеме, продемонстрирована работа в РМ «Документы передачи в переработку» Между ИП — по схеме «Интеркампани», Процесс производства разбит на 2 этапа, реализуемые в системе документами «Производство без заказа» 1 этап — производство в Распилочном цеху По спецификации выпускаются заготовки (учитываются в штуках), используемый материал учитывается в кг 2 этап — производство в Сварочном цеху По спецификации выпускается готовое изделие, в процессе производства вручную производится замена материала. Присваивается серийный номер (учитывается в системе справочно), на изделие наносится вручную, готовое изделие передается на склад |  |  |
|  | Подсистема Склад и доставка | Готовое изделие перемещается на склад готовой продукции, с которого происходит отгрузка Из заказа клиента заполняется документ Реализация товаров и услуг, в документ помимо готового изделия вручную вносится насос (вручную присваивается серийный номер*), а так же набор (состоит из дополнительного оборудования — биоактиватор, муфта, таймер) Вводом на основании создается документ внутреннего списания на насос и набор Распечатываются документы: В ТОРГ-12, УПД и счет-фактуре позиции распечатываются в соответствии с заказом клиента (не содержат сведений о дополнительной комплектации и насосе) В 1-Т (товарно-транспортная накладная) на печать выводится полный перечень оборудования, переданного к отгрузке — Готовое изделие (станция), насос и доп.оборудование (с расшифровкой состава набора) |  |  |
|  | Подсистема Финансовый результат и контролинг | Оформление документов передачи «Интеркампани» Сформировать закрытие месяца продемонстрирована работа в РМ «Передачи к оформлению» |  |  |
|  | Результат: Закупка материалов отражается в системе по организации - приобретателю, без использования Управляющей организации Документы передачи материалов между организациями формируются автоматически, не влияют на процесс производства, все материалы доступны вне зависимости от организации-приобретателя В системе ведется учет заготовок — в штуках и в кг, что отражается в отчете «Ведомость по товарам на складах» В системе возможно отслеживать объем выпуска заготовок (для контроля использования материалов, остатков и объема выполненных работ) Готовому изделию в системе присваивается серийный номер, что позволяет отследить конкретное изделие (когда и кем произведено, кому и когда отгружено, в какой комплектации) В системе отслеживается насосная станция, она привязана к реализации и готовому изделию, что позволяет отслеживать гарантийный срок и получателя (в случае возврата для замены) При реализации в системе автоматически списывается дополнительная комплектация, что позволяет отслеживать остатки в системе складского учета При реализации насоса и дополнительной комплектации через печатную форму 1-Т фиксируется факт передачи ответственному лицу (водителю/покупателю) |  |  |  |
| 3 | Согласование, внесение дополнений/изменений в сданные работы по требованию заказчика |  | Директор Начальник производства Начальник склада |  |
|  | Результат: заказчик подтверждает, что процессы реализованы верно, в необходимом объеме Заказчик определяет и предоставляет подрядчику перечень сотрудников, с которыми производится обучение работе в системе, которые участвуют в тестовой эксплуатации, осуществляют контроль (в т.ч. за сотрудниками предприятия-заказчика) и приемку работ на каждом участке Заказчик самостоятельно обеспечивает: - внесение в систему необходимых НСИ (номенклатуры и спецификаций (предварительно настроенных подрядчиком)) - внесение в систему корректных остатков товаров и материалов на складах |  |  |  |
| 4 | Работы в системе заказчика |  |  |  |
| 4.1 | Настройка блока НСИ и администрирование в системе заказчика |  |  |  |
| 4.2 | Внесение в систему заказчика доработанных отчетов и документов, согласованных изменений |  |  |  |

Возможные дополнительные работы:

| 1 | Настройка обмена с имеющимися у заказчика ИБ |  | Директор Начальник производства Начальник склада |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Результат: сокращение ручного ввода, дублирования документов в разных ИБ |  |  |  |
| 2.* | Доработка приложения для работы с планшетом на РМ кладовщика (внесение серийных номеров насосов) | Начальник склада |  |  |
|  | Результат: Серийный номер насоса вводится в систему сразу в точке выдачи, посредством мобильного устройства |  |  |  |

- ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА

Автоматизации подлежат функциональные блоки и настройки, перечисленные в плане этапов работ, согласованные на тестовом примере.