Пояснения к вопросу о внедрении «1С:Документооборот»

В соответствии с распоряжением директора в период с 03.08.2022 года по 02.09.2022 года проводилась опытная эксплуатация системы 1С ЭДО. Проверкой были охвачены  следующие бизнес-процессы формирования, согласования и оформления комплектов документов:

- дефектные ведомости;

- требование на получение материалов;

- требование на внутреннее перемещение материальных ценностей;

- заявка на закупку (в т.ч. договора);

- приказы и распоряжения;

- рапорта и служебные записки.

Поскольку в системе  1С ЭДО для всех участников согласования конкретного бизнес-процесса предусмотрен  один режим (т.е. либо все участники используют ЭЦП в системе  1С ЭДО при согласовании одного бизнес-процесса, либо все участники не используют ЭЦП и инвариантность не предусмотрена), а на момент проведения испытаний системы  не у всех пользователей,  зарегистрированных в 1С ЭДО, имелись ЭЦП, проверка согласования производилась пользователями без использования ЭЦП.

В данном режиме вопросы, возникающие в ходе апробирования системы, в основном решены специалистами 1С.

При проверке режима согласования в системе  1С ЭДО с ЭЦП, на различных видах документов, возникли следующие проблемы:

- документы Excel – не визуализируются в самом документе штамп электронной подписи, хотя отметка в  системе об использовании ЭЦП (кружок) проставляется в окне просмотра названий вложенных документов;

- документы PDF – для многостраничных документов штампы ЭЦП проставляются на каждом листе поверх текста;

- текстовые документы DOC, ODT - штампы ЭЦП проставляются в указанном месте на документе, но размер штампа невозможно изменить, а выводимая в штамп информация не помещается в отведенный размер.

На данный момент эти проблемы не устранены, что не позволяет сформировать рабочие документы бизнес-процессов.  Без решения этих проблем ставить вопрос об автоматизации бизнес-процессов в полном объеме несколько преждевременно. Автоматизирован и апробирован с положительными результатами режим согласования (движение документа).