# 📋 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## Интеграция 1С:Бит.Стоматология с сайтом на WordPress
### Виджет онлайн-записи на прием

---

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1. Наименование проекта
Интеграция информационной системы 1С:Бит.Стоматология с сайтом на платформе WordPress для реализации функционала онлайн-записи пациентов на прием.

### 1.2. Заказчик
Стоматологическая клиника (3 кресла, 5 направлений услуг, 80% укомплектованность штата).

### 1.3. Исполнители
- 1С-разработчик
- WordPress-разработчик / веб-программист

### 1.4. Срок реализации
5–10 рабочих дней

---

## 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

### 2.1. Цель проекта
Организация двустороннего обмена данными между 1С:Бит.Стоматология и сайтом на WordPress для автоматизации процесса записи пациентов на прием и синхронизации расписания.

### 2.2. Задачи
| № | Задача | Приоритет |
|---|--------|-----------|
| 1 | Создание расширения для 1С:Бит.Стоматология | Высокий |
| 2 | Разработка виджета онлайн-записи для WordPress | Высокий |
| 3 | Настройка REST API для обмена данными | Высокий |
| 4 | Реализация синхронизации расписания врачей | Средний |
| 5 | Настройка уведомлений пациентам | Средний |
| 6 | Тестирование и отладка интеграции | Высокий |

---

## 3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 3.1. Расширение для 1С:Бит.Стоматология

#### 3.1.1. Прием данных из WordPress
- **HTTP-сервис** для обработки POST-запросов от сайта
- Валидация входящих данных (API-ключ, структура запроса)
- Создание записи на прием в базе 1С
- Обработка ошибок и возврат статусов

#### 3.1.2. Отправка данных в WordPress
- Передача расписания врачей (свободные слоты)
- Синхронизация списка услуг и цен
- Уведомление об изменениях записей (отмена, перенос)

#### 3.1.3. Настройки расширения
- Поле для ввода **API-ключа** (хранение в защищенном виде)
- Настройка **URL эндпоинта WordPress**
- Включение/отключение логирования
- Таймаут подключения

#### 3.1.4. Логирование
- Запись всех запросов/ответов в журнал регистрации
- Фиксация ошибок с указанием времени и деталей

---

### 3.2. Модуль для WordPress

#### 3.2.1. Виджет онлайн-записи
**Форма записи должна содержать:**
- Выбор услуги (из справочника 1С)
- Выбор врача (из справочника 1С)
- Выбор даты и времени (только свободные слоты)
- ФИО пациента
- Контактный телефон
- Электронная почта (опционально)
- Комментарий (опционально)
- Подтверждение записи с помощью кода из смс (опционально)

**Валидация формы:**
- Проверка обязательных полей
- Валидация формата телефона и email
- Проверка доступности выбранного времени

#### 3.2.2. Отображение расписания
- Календарь с доступными датами
- Список свободных временных слотов на выбранную дату
- Блокировка уже занятых слотов

#### 3.2.3. Отправка данных в 1С
- Формирование JSON-запроса
- Подпись запроса API-ключом
- Обработка ответа от 1С
- Отображение статуса (успех/ошибка)

#### 3.2.4. Уведомления пациентам
- Отправка SMS/email при создании записи
- Напоминание за 24 часа до приема
- Уведомление об отмене/переносе записи

---

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 4.1. Требования к 1С

| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| Конфигурация | 1С:Бит.Стоматология |
| Версия 1С | 8.3.18+ |
| Расширение | Создать новое расширение конфигурации |
| Тип сервиса | HTTP-сервис |
| Формат данных | JSON |
| Кодировка | UTF-8 |
| Протокол | HTTPS |

#### 4.1.1. Структура HTTP-сервиса

**Принимаемые данные (запись от пациента):**
```json
{
  "api_key": "строка",
  "patient": {
    "full_name": "строка",
    "phone": "строка",
    "email": "строка"
  },
  "appointment": {
    "service_id": "строка",
    "doctor_id": "строка",
    "datetime": "ISO 8601 (2026-02-15T14:00:00)"
  },
  "comment": "строка"
}
```

**Отправляемые данные (расписание):**
```json
{
  "api_key": "строка",
  "schedule": [
    {
      "doctor_id": "строка",
      "doctor_name": "строка",
      "date": "YYYY-MM-DD",
      "available_slots": ["HH:MM", "HH:MM"]
    }
  ]
}
```

**Отправляемые данные (услуги):**
```json
{
  "api_key": "строка",
  "services": [
    {
      "id": "строка",
      "name": "строка",
      "price": "число",
      "duration_minutes": "число"
    }
  ]
}
```

---

### 4.2. Требования к WordPress

| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| Версия WordPress | 6.0+ |
| PHP | 7.4+ |
| MySQL | 5.7+ |
| REST API | Встроенный или плагин |
| Формат данных | JSON |
| Кодировка | UTF-8 |
| Протокол | HTTPS |

#### 4.2.1. Структура плагина/модуля

```
wp-content/plugins/dental-booking/
├── dental-booking.php # Основной файл плагина
├── includes/
│ ├── class-api-handler.php # Обработчик запросов к 1С
│ ├── class-widget.php # Виджет записи
│ ├── class-shortcode.php # Шорткод для вставки виджета
│ └── class-notifications.php # Уведомления
├── assets/
│ ├── css/
│ │ └── booking.css # Стили виджета
│ └── js/
│ └── booking.js # JS для формы
├── templates/
│ └── widget-form.php # Шаблон формы
└── readme.txt
```

---

## 5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

| Этап | Описание | Срок | Исполнитель |
|------|----------|------|-------------|
| **1** | Анализ конфигурации 1С, создание расширения | 1–2 дня | 1С-разработчик |
| **2** | Разработка базового плагина для WordPress | 1–2 дня | WP-разработчик |
| **3** | Настройка обмена данными (API) | 1–2 дня | Оба |
| **4** | Разработка виджета записи | 1–2 дня | WP-разработчик |
| **5** | Интеграция и тестирование | 1–2 дня | Оба |
| **6** | Настройка уведомлений | 1 день | Оба |
| **7** | Финальное тестирование и сдача | 1 день | Оба |

---

## 6. КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ

### 6.1. Функциональные критерии

| № | Критерий | Метод проверки |
|---|----------|----------------|
| 1 | Пациент может заполнить форму записи на сайте | Ручное тестирование |
| 2 | Данные формы корректно передаются в 1С | Проверка логов 1С |
| 3 | Запись создается в базе 1С | Проверка в интерфейсе 1С |
| 4 | Расписание на сайте обновляется из 1С | Проверка календаря |
| 5 | Услуги и цены синхронизируются | Проверка списка услуг |
| 6 | Уведомления отправляются пациентам | Тестовая отправка |
| 7 | Ошибки обрабатываются корректно | Тестирование с невалидными данными |

### 6.2. Технические критерии

| № | Критерий | Допустимое значение |
|---|----------|---------------------|
| 1 | Время ответа API | ≤ 3 секунды |
| 2 | Доступность сервиса | ≥ 99% |
| 3 | Безопасность передачи данных | HTTPS + API-ключ |
| 4 | Логирование ошибок | 100% запросов |
| 5 | Совместимость с мобильными устройствами | Да |

---

## 7. ОГРАНИЧЕНИЯ И РИСКИ

### 7.1. Ограничения
- Интеграция работает только при доступности обоих сервисов
- Требуется стабильное интернет-соединение
- Необходима настройка CORS на сервере WordPress

### 7.2. Риски и меры по снижению

| Риск | Вероятность | Мера по снижению |
|------|-------------|------------------|
| Недоступность 1С | Средняя | Реализация очереди запросов, повторные попытки |
| Некорректные данные от сайта | Высокая | Валидация на обеих сторонах |
| Утечка данных | Низкая | Использование HTTPS, API-ключи, ограничение IP |
| Конфликт с другими плагинами | Средняя | Тестирование на чистой установке WordPress |

---

## 8. ДОКУМЕНТАЦИЯ

### 8.1. Требуемая документация
1. **Инструкция по установке расширения 1С** (для администратора 1С)
2. **Руководство по настройке плагина WordPress** (для веб-мастера)
3. **Техническое описание API** (для разработчиков)
4. **Руководство пользователя** (для администратора клиники)

---

## 9. ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ

### 9.1. Гарантийный период
- 30 дней с момента сдачи проекта
- Бесплатное исправление критических ошибок

### 9.2. Постгарантийная поддержка
- Возможна почасовая оплата или абонентское обслуживание
- Консультации по настройке и расширению функционала

---

## 10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Роль | ФИО / Название | Контакты |
|------|----------------|----------|
| Заказчик | Стоматологическая клиника | [РУМЕНТИ] |
| 1С-разработчик | [указать] | [указать] |
| WP-разработчик | [указать] | [указать] |

---

**Дата составления:** 10.02.2026
**Версия ТЗ:** 1.0
**Статус:** На согласовании

---

> 📌 **Примечание:** Данное ТЗ является основой для оценки стоимости работ и составления договора. Технические детали могут быть уточнены в процессе разработки.